Протокол № 2/2020

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

на территории Видлицкого сельского поселения

Место проведения: с. Видлица, ул.Советская, д. 10, администрация Видлицкого сельского поселения

Дата проведения: 08.07.2020г.

Время проведения: 13.00

Председательствовал:

| Степанова Татьяна Васильевна | - | Глава администрации Видлицкого сельского поселения, Председатель общественной комиссии |
| --- | --- | --- |

Члены комиссии:

| Аутио Ирина Ильинична | - | Глава Олонецкого национального муниципального района, директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Видлицкий дом – интернат для престарелых и инвалидов», член генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| --- | --- | --- |
| Чимчиева Татьяна Васильевна | - | Бухгалтер администрации Видлицкого сельского поселения |
| Олешова Вера Валентиновна |  | Заместитель Председателя Совета Видлицкого сельского поселения |
| Ананьева Татьяна Ивановна |  | Председатель Совета ветеранов Видлицкого сельского поселения |
| Сергеева Валентина Геннадьевна |  | Директор МКОУ «Видлицкая СОШ» |
| Вяккерев Андрей Леонидович |  | Начальник ПЧ37 ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» |

Повестка дня:

1) О завершении работ в ходе реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Видлицкого сельского поселения» в 2020 году  в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Докладывает: Степанова Т.В., Глава администрации Видлицкого сельского поселения.

1. СЛУШАЛИ:

Степанову Т.В., Главу администрации Видлицкого сельского поселения.

–  в ходе реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Видлицкого сельского поселения» в 2020 году было реализовано три проекта:

1) «Благоустройство нового воинского захоронения» включило в себя два контракта:

- «Благоустройство нового воинского захоронения расположенного по адресу: Олонецкий район, с.Видлица, ул.Школьная»,  на сумму  954, 688 тыс.

- «Устройство пешеходной дорожки на территории воинского захоронения по ул.Школьная с. Видлица», на сумму 238,672 тыс. руб.

2) «Благоустройство  Зоны семейного отдыха» включило в себя два контракта.

- «Благоустройство территории «Зоны семейного отдыха» (1 этап)», включающая в себя устройство пешеходных дорожек и отсыпку спортивной площадки, на сумму 299,947 тыс. руб.

- «Благоустройство «Зоны семейного отдыха». Устройство газонного ограждения», на сумму 281,875 тыс. руб.

По всем четырем контрактам работы завершены до 01.07.2020г., выполнены без замечаний. Контракты оплачены полностью.

3) Ремонт пешеходного моста через реку Видлица, соединяющего ул.Сосновую в с.Видлица и ул.Железнодорожную в пос. Устье Видлицы на сумму 3 501,052 тыс. руб. за счет средств бюджета Республики Карелия.

В ходе реализации были освоены финансовые средства в сумме:

- 1 657 952,19 руб. за счет средств федерального бюджета;

- 3 517 799, 81 руб. за счет средств бюджета Республики Карелия;

- 100 482,00 руб. за счет средств муниципального образования.

- 0,0 тыс. руб. – безвозмездные поступления.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию Главы администрации Видлицкого сельского поселения Степановой Т.В.

Голосовали: «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председательствующий 							         Т.В.Степанова

Секретарь общественной комиссии					         М.М.Степанова