Приложение 8

к Соглашению

от «27» мая 2020 года № 2/ТОС

Отчет МО «Видлицкое сельское поселение»

о реализации проекта «От благоустройства территории  -  к благополучию жителей»

ТОС «Simänniemen hieru – деревня Симон-Наволок»

| №№ п/п | Наименование основных показателей | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Стоимость проекта (рублей), в т.ч. | 507 415,18 | 507 415,18 |
| 11.1 | Средства бюджета Республики Карелия (рублей) | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 21.2. | Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования (рублей), в т.ч.: | 57 415,18 | 57 415,18 |
| 31.2.1 | доля ТОС (рублей) | 2 415,18 | 2 415,18 |
| 31.2.2. | привлекаемые средства (рублей) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 31.2.3. | средства муниципального образования (рублей) | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 42. | Перечень выполненных работ по проекту (количественные и качественные показатели) | Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории вокруг часовни «Иоанна Предчети» в д.Гавриловка (д.Симон-Наволок) | Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории вокруг часовни «Иоанна Предчети» в д.Гавриловка (д.Симон-Наволок) |
| 63. | Перечень и количество мероприятий, с помощью которых население участвовало в реализации проекта (нематериальный вклад) | Проведение субботников по благоустройству прилегающей территории, вырубка кустов, косьба травы, уборка мусора. Разбивка клумб, посадка саженцев декоративных кустарников и многолетних и однолетних цветов. | Проведение субботников по благоустройству прилегающей территории, вырубка кустов, косьба травы, уборка мусора. Разбивка клумб, посадка саженцев декоративных кустарников и многолетних и однолетних цветов |
| 54. | Дата окончания работ | 31.10.2021г. |  |
| 75. | Дата торжественного открытия проекта | 06.11.2021г. |  |
| 66. | ФИО присутствующих на открытии проекта (представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, Законодательного Собрания РК и т.д.) | Степанова Т.В. – глава АВСП |  |
| 77. | Публикации в средствах массовой информации о реализации проекта (дата, ссылка на источник) | Группа в контакте Администрации Видлицкого сельского поселения 23.09.2021г. https://vk.com/vidladm?w=wall-202253516_1058 23.10.2021г. https://vk.com/vidladm?w=wall-202253516_1115 19.11.2021г. https://vk.com/vidladm?w=wall-202253516_1164 Группа в контакте ТОС «Simänniemen hieru публикации от 23.09.2021г. , 23.10.2021г. 13.08.2021г. https://vk.com/public188297729?w=wall-188297729_1627 Газета «Олония» №45 от 10.11.2021г |  |

Исполнитель:

Глава Администрации Видлицкого сельского поселения                                   Т.В. Степанова

8(814-36)45-2-24

«30» ноября 2021г.